PROPPILOT AI

Полный аудит проекта

Что работает · Что сломано · Что отсутствует · Что делать дальше

| 4 РАБОЧИХ | 2 СЛОМАНО | 2 ЧАСТИЧНО | 1 ОТСУТСТВУЕТ |
| --- | --- | --- | --- |

ydolishniy.vercel.app  ·  nxiednydxyrtxpkmgtof.supabase.co  ·  github.com/ydpsaa/proppilot-ai

# 1. Общая сводка — 30 секунд

Главная проблема: Вкладка Analyze (Check Trade) вызывает СТАРЫЕ edge functions (/candles, /prices) которых нет. При ошибке — генерирует СЛУЧАЙНЫЕ свечи через Math.random() и выдаёт "анализ" на основе рандомных данных. Пользователь не знает что видит мусор. Второе: Algo Trading — отдельный раздел отсутствует полностью. Paper trading живёт в базе (таблица paper_positions) но никак не отображается в UI. Третье: Challenge P&L не синхронизируется с журналом сделок автоматически. Ты обновляешь P&L только вручную через Setup.

| Вкладка / Раздел | Статус | Что реально происходит |
| --- | --- | --- |
| ◈ Today (Dashboard) | ✅ РАБОТАЕТ | Живые цены Yahoo Finance, новости ForexFactory. GO/CAUTION/STOP по дневному лимиту — рабочее. |
| ⚡ Signals | ✅ РАБОТАЕТ | Yahoo Finance данные, TA движок (EMA/RSI/MACD/BB), автозапуск. Полностью рабочий. |
| ◬ Analyze (Check Trade) | ❌ СЛОМАНО | Вызывает /candles и /prices — устаревшие функции. Фолбэк: Math.random() свечи → анализ мусора. |
| ▦ Journal | ✅ РАБОТАЕТ | Журнал сделок, heatmap, AI coach, аналитика. Всё рабочее, данные реальные. |
| ⊛ Risk Calculator | ✅ РАБОТАЕТ | Математика корректная, берёт данные из Challenge. Рабочий. |
| ◎ Challenge | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Правила фирм зашиты верно. НО: curPnl обновляется только вручную, не из журнала автоматически. |
| ◉ Settings | ✅ РАБОТАЕТ | Аккаунт, Telegram, Plan. Рабочий. |
| 📊 Algo Trading | 🔲 ОТСУТСТВУЕТ | Отсутствует как вкладка. Paper positions в Supabase есть, но UI нет. Нужно создать. |

# 2. Детальный аудит по компонентам

## ◈  Today (Dashboard)  —  ✅ Работает

| Компонент | Источник данных | Статус |
| --- | --- | --- |
| Цены (XAU, EUR, GBP, JPY) | Yahoo Finance → market-data Edge Function | ✅ РАБОТАЕТ |
| Мини-график XAU/USD | Yahoo Finance, H1, последние 50 свечей | ✅ РАБОТАЕТ |
| Новости дня | ForexFactory calendar API, кэш 1 час | ✅ РАБОТАЕТ |
| GO / CAUTION / STOP | Из account.todayPnL и дневного лимита фазы | ✅ РАБОТАЕТ |
| "BULLISH STRUCTURE" badge | HARDCODED — всегда показывает bullish | ⚠️ ЧАСТИЧНО |
| Сигнал-значки по символам | Supabase smc_signals — только если auto-analyze запускался | ⚠️ ЧАСТИЧНО |

## ⚡  Signals  —  ✅ Работает

| Компонент | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| OHLCV данные | ✅ РАБОТАЕТ | Yahoo Finance через market-data. Бесплатно, без лимитов. |
| TA движок (EMA/RSI/MACD/BB/ATR) | ✅ РАБОТАЕТ | Детерминированный движок в _runAnalysis(). Реальный. |
| Автозапуск при открытии вкладки | ✅ РАБОТАЕТ | Запоминает последний символ + таймфрейм. |
| 7 символов включая BTC/ETH | ✅ РАБОТАЕТ |  |
| Fallback 3 уровня | ✅ РАБОТАЕТ | Живые → кэш 4ч → синтетические (demo banner). |
| 4-часовой таймфрейм | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Yahoo Finance не даёт 4h. Используется 1h данные с пометкой 4h. |

## ◬  Analyze (Check Trade)  —  ❌ Сломан

КРИТИЧЕСКАЯ ОШИБКА: Вкладка вызывает ${API}/candles и ${API}/prices — это СТАРЫЕ Edge Functions которые больше не актуальны (TwelveData). Если они не отвечают — код падает в catch и генерирует свечи через Math.random(). Анализ выдаётся на основе случайных данных, но никакого предупреждения пользователю нет.

Что нужно сделать:

- Заменить вызов /candles → mdFetchOHLCV() (Yahoo Finance, уже работает в Signals)

- Заменить вызов /prices → mdFetchPrices() (уже работает в Dashboard)

- Добавить честный demo-banner если данные синтетические

- Убрать Math.random() из fallback — использовать _generateDemoOHLCV()

## ▦  Journal  —  ✅ Работает

| Компонент | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Список сделок + CRUD | ✅ РАБОТАЕТ | localStorage. Free: 10 сделок, Pro: unlimited. |
| Heatmap 30 дней | ✅ РАБОТАЕТ | Динамический из реальных trade.date. |
| Equity curve | ✅ РАБОТАЕТ | Накопленный P&L из истории. |
| AI Coach | ✅ РАБОТАЕТ | Детерминированный generateCoachFeedback(). Pro план. |
| Analytics sub-tab | ✅ РАБОТАЕТ | Win rate по символам, LONG/SHORT, P&L по дням, score vs WR. |
| Синхронизация в облако | 🔲 ОТСУТСТВУЕТ | Сделки только в localStorage. Смена браузера = потеря данных. |

## ⊛  Risk Calculator  —  ✅ Работает

Математика корректная (pips, lot size, PnL). Автоматически берёт accountSize из Challenge через localStorage. Показывает daily limit остаток. Предупреждает если рискуешь больше чем осталось на день.

## ◎  Challenge  —  ⚠️ Частично

| Компонент | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Правила 5 проп-фирм | ✅ РАБОТАЕТ | FTMO, MyForexFunds, TFT, E8, Funded Next. Правила зашиты корректно. |
| "Can I Trade Today?" | ✅ РАБОТАЕТ | GO/WAIT/STOP из daily limit, drawdown, новостей. |
| Синхронизация в Supabase | ✅ РАБОТАЕТ | user_challenges таблица, cross-device. |
| P&L трекинг | ⚠️ ЧАСТИЧНО | curPnl обновляется только вручную через Setup. НЕ автоматически из журнала. |
| Trading Days счётчик | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Инкрементируется вручную, не из журнала сделок. |

## 📊  Algo Trading  —  🔲 Отсутствует

В базе данных (Supabase) уже есть: Таблица paper_positions — открытые и закрытые бумажные позиции с entry, SL, TP, P&L, статусом. Таблица paper_account — баланс, equity, drawdown, kill_switch, статистика (win rate, profit factor). Edge Functions: execute-paper-trade (каждые 5 мин), update-paper-positions (каждые 30 мин). Всё это работает автоматически, но в приложении нет вкладки где это видно!

# 3. Edge Functions — что задеплоено и как работает

| Функция | Статус | Что делает / Проблемы |
| --- | --- | --- |
| market-data | ✅ РАБОТАЕТ | Yahoo Finance прокси. Бесплатно. Используется в Signals + Dashboard. ✓ |
| auto-analyze | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Запущена, но использует TwelveData (800 req/day). Если лимит исчерпан — нет данных. Нужно переключить на Yahoo Finance. |
| execute-paper-trade | ✅ РАБОТАЕТ | Каждые 5 мин создаёт бумажные позиции. Работает в фоне. |
| update-paper-positions | ✅ РАБОТАЕТ | Каждые 30 мин проверяет TP/SL открытых позиций. |
| update-outcomes | ✅ РАБОТАЕТ | Фиксирует исходы сигналов раз в день. |
| update-strategy-stats | ✅ РАБОТАЕТ | Агрегирует статистику раз в день. |
| telegram-bot | ⚠️ ЧАСТИЧНО | Задеплоена, но не работает без TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID в Secrets. |

⚠️ Важно: auto-analyze на TwelveData auto-analyze (которая запускается 5×/день) до сих пор использует TwelveData API с лимитом 800 запросов/день. 5 символов × 5 запусков = 25 запросов/день — в норме достаточно. Но если лимит исчерпан — сигналы не генерируются. Нужно переключить на Yahoo Finance как market-data.

# 4. План исправлений — по приоритету

## 🔴 Приоритет 1 — Критично (сейчас)

Задача #94: Починить Analyze (Check Trade) Заменить вызовы старых API на новые: fetchCandles() → mdFetchOHLCV(sym, "1h", 80) fetchPrices() → mdFetchPrices([sym]) Math.random() fallback → _generateDemoOHLCV() + amber demo banner Результат: Analyze перестаёт выдавать мусорный анализ и начинает работать как Signals.

Задача #95: Добавить Algo Trading вкладку Новая вкладка "📊 Algo" в навигации. Показывает: • paper_account — баланс, equity, drawdown, win rate, profit factor в реальном времени • paper_positions — список открытых позиций с entry, SL, TP, unrealized PnL • Закрытые позиции — история с исходами (TP1/TP2/SL) • Kill Switch — кнопка остановки автоторговли • R-кривая из закрытых позиций Результат: Algo Trading раздел появляется и показывает реальные данные из Supabase.

## 🟡 Приоритет 2 — Важно

Задача #96: Авто-синхронизация Challenge P&L из журнала При каждом логе сделки → пересчитать curPnl из всех trades → автообновить Challenge прогресс. Убрать необходимость обновлять вручную.

Задача #97: Переключить auto-analyze на Yahoo Finance В Edge Function auto-analyze заменить TwelveData на тот же Yahoo Finance прокси (market-data). Убрать зависимость от 800 req/day лимита полностью.

## 🟢 Приоритет 3 — Улучшения

Задача #98: Синхронизация журнала сделок в Supabase Добавить таблицу journal_trades в Supabase. При логе сделки → одновременно сохранять в localStorage И в Supabase. Данные не теряются при смене браузера/устройства.

Задача #99: Убрать hardcoded "BULLISH STRUCTURE" badge Рассчитывать структуру из EMA20 vs EMA50 на текущих данных XAU/USD. Или убрать badge вовсе.

# 5. Что нужно настроить прямо сейчас

## Обязательно — без этого не работает

| ① | SQL миграции в Supabase |
| --- | --- |
|  | supabase.com/dashboard → SQL Editor → вставить FULL_MIGRATION.sql → Run. Таблицы должны появиться в Table Editor. |
| ② | Настроить Challenge в приложении |
|  | Вкладка Challenge → Setup Challenge → выбрать фирму, тип, размер. Без этого Risk Calculator не знает твой счёт. |

## Опционально — для полного функционала

| Что | Как настроить | Что даёт |
| --- | --- | --- |
| Groq API Key | console.groq.com → API Key → Supabase Secrets → GROQ_API_KEY | AI нарратив к сигналам (текстовое объяснение) |
| Telegram Bot | @BotFather → /newbot → TELEGRAM_BOT_TOKEN + TELEGRAM_CHAT_ID в Secrets | Push-уведомления о TP hit / SL hit прямо в Telegram |
| Browser Push | В приложении: кнопка уведомлений в шапке → разрешить | Push уведомления прямо в браузере |

# 6. Algo Trading — что это и как должно работать

Algo Trading вкладка — это интерфейс к автоматической бумажной торговой системе которая уже работает в Supabase. Она принимает сигналы от auto-analyze и симулирует сделки по правилам проп-фирмы.

## Схема работы (уже автоматизировано)

auto-analyze (5×/день) → smc_signals таблица execute-paper-trade (каждые 5 мин) → читает smc_signals → открывает paper_positions update-paper-positions (каждые 30 мин) → проверяет TP/SL → закрывает позиции → обновляет paper_account Telegram-bot → уведомляет о закрытии позиций (если настроен)

## Что должна показывать новая вкладка

| Блок | Данные из | Что показывает |
| --- | --- | --- |
| Account Overview | paper_account | Баланс, equity, open P&L, max drawdown, win rate, profit factor |
| Kill Switch | paper_account.kill_switch_active | Красная кнопка STOP ALL / текущий статус системы |
| Открытые позиции | paper_positions WHERE status=OPEN | Символ, LONG/SHORT, entry, SL, TP, текущая цена, unrealized PnL |
| История позиций | paper_positions WHERE status!=OPEN | Таблица закрытых: исход (TP1/TP2/SL), реализованный PnL R, дата |
| R-кривая | paper_positions (сортировка по дате) | Накопленный P&L в R-единицах как линейный график |
| Live обновление | Realtime Supabase subscription | Позиции обновляются автоматически без перезагрузки |

## Kill Switch — логика

Kill Switch — защитный механизм. Когда paper_account.kill_switch_active = TRUE:

- execute-paper-trade НЕ открывает новые позиции

- Показывается красный баннер с причиной остановки

- Пользователь может деактивировать вручную через кнопку в Algo вкладке

- Автоматически активируется если daily loss > дневного лимита или max drawdown нарушен

# 7. Дорожная карта

## Неделя 1 — Фиксы и Algo Trading

- Починить Analyze — заменить API вызовы на Yahoo Finance (mdFetchOHLCV)

- Добавить Algo Trading вкладку — paper_account + paper_positions из Supabase

- Авто-синхронизация Challenge P&L из журнала сделок

## Неделя 2 — Качество данных

- Переключить auto-analyze Edge Function с TwelveData на Yahoo Finance

- Синхронизация журнала сделок в Supabase (не только localStorage)

- Убрать hardcoded "BULLISH STRUCTURE" — сделать динамическим

## Неделя 3+ — Расширение

- Groq AI интеграция в Signals (живой нарратив с объяснением сигнала)

- Экспорт журнала в CSV

- Мобильная оптимизация (PWA уже готова — установить на телефон)

Этот документ сгенерирован автоматически на основе анализа исходного кода

ydolishniy.vercel.app  |  github.com/ydpsaa/proppilot-ai